# Plano para completar os 25 módulos

Orbit Projects · Ferramenta interna de gestão de projetos

Documento de implementação e validação · 20/06/2026

Decisões já tomadas: o sistema será uma ferramenta interna de equipe; PostgreSQL e a fundação técnica serão implementados; o repositório público será usado como portfólio; funcionalidades de IA ficarão por último.

# 1. Objetivo do documento

Este plano transforma a lista de 25 grupos de funcionalidades em uma sequência executável. Para cada grupo, registra o estado atual, as lacunas, as ações de implementação e os critérios mínimos de validação. O princípio central é não considerar uma funcionalidade concluída apenas porque existe um botão: ela precisa persistir dados, respeitar permissões, ser testada e funcionar após recarregar o sistema.

# 2. Situação atual

Aplicação em JavaScript e Node.js, sem dependências obrigatórias de runtime.

Interface SPA com projetos, tarefas, backlog, boards, sprints, roadmap, relatórios básicos, equipe e worklogs.

Persistência atual em arquivo JSON; adequada para demonstração, mas insuficiente para uso simultâneo por uma equipe.

Proteção inicial contra sobrescrita concorrente e migração automática do estado da interface.

Recursos recentes: projetos híbridos, templates iniciais, clonagem, subtarefas, filtros salvos e Central da equipe.

Ainda não existe autenticação real, banco relacional, anexos, filas, notificações ou integrações operacionais.

# 3. Repositório GitHub e entrega contínua

Repositório público informado: araujofran/sistemaGestaoPro

A pasta local atual não foi reconhecida pelo Git como uma worktree válida durante a elaboração deste documento. Antes de commitar, é necessário validar se o diretório .git está íntegro, inicializar o repositório local quando apropriado e configurar o remote origin sem sobrescrever histórico remoto.

## Procedimento seguro

Consultar o conteúdo atual do repositório remoto e identificar a branch principal.

Validar ou inicializar o repositório local; configurar origin para o endereço informado.

Criar .env.example e garantir que .env, tokens, senhas, banco e anexos estejam no .gitignore.

Executar testes e revisão de segredos antes do commit.

Criar commits pequenos por módulo e enviar para uma branch de desenvolvimento.

Usar Pull Request, mesmo em portfólio individual, para documentar decisões e manter histórico profissional.

Configurar GitHub Actions para validação de sintaxe, testes, migrações e build.

# 4. PostgreSQL e fundação técnica

PostgreSQL deve ser a primeira grande implementação. O arquivo JSON continuará apenas como fonte de migração e backup inicial. Para evitar uma reescrita arriscada, a migração deve ser incremental: criar banco e migrations, migrar leitura, migrar escrita, comparar resultados e somente então desativar o JSON.

Adicionar configuração por variáveis de ambiente: DATABASE_URL, SESSION_SECRET, APP_URL e parâmetros de integração.

Criar migrations versionadas para users, projects, issues, sprints, statuses, comments, worklogs, releases e activity_log.

Criar constraints, índices, chaves estrangeiras e transações para exclusões e clonagens.

Criar script idempotente para importar data/state.json para PostgreSQL.

Separar backend em rotas, serviços, repositórios e validações.

Substituir PUT do estado inteiro por endpoints REST granulares e controle otimista de versão.

Adicionar seed de desenvolvimento, backup, restore e teste automático das migrations.

## Critérios de aceite do PostgreSQL

Todos os dados atuais são migrados sem perda de IDs ou relacionamentos.

Duas pessoas podem editar itens diferentes simultaneamente sem sobrescrita.

Operações compostas são atômicas e fazem rollback em caso de erro.

Backup e restore são testados em ambiente separado.

Nenhuma senha ou credencial aparece no código ou repositório.

# 5. Método de implementação e validação

Definir história e critérios de aceite antes de codificar.

Alterar schema por migration, nunca manualmente em produção.

Implementar backend, autorização e validação antes de finalizar a interface.

Criar testes unitários, de API e do fluxo principal no navegador.

Validar com dados de exemplo e com um usuário sem permissão.

Executar revisão de segurança, acessibilidade e responsividade.

Registrar evidências e atualizar a documentação.

Entregar por Pull Request e liberar primeiro em homologação.

## Definition of Done comum

Persistência e migrations concluídas.

Permissões aplicadas no servidor, não somente ocultadas na interface.

Mensagens de erro e confirmações de ações destrutivas.

Testes automatizados e validação manual documentada.

Sem segredos no Git e com logs de auditoria quando aplicável.

Funciona após recarregar, em diferentes usuários e em telas menores.

# 6. Plano dos 25 módulos

A ordem numérica abaixo preserva a lista original. A ordem real de execução está na seção 7.

## 1. Gestão de Projetos

| Situação atual | Criação, edição, arquivamento, restauração e exclusão; Scrum, Kanban e híbrido; templates iniciais; clonagem com tarefas, sprints e releases; liderança e modo de gestão. |
| --- | --- |
| O que falta | Biblioteca administrável de templates, configurações específicas por projeto, importação/exportação, governança e permissões por projeto. |
| Como implementar | Persistir templates no PostgreSQL; criar tabelas projects, project_templates e project_members; expor APIs CRUD; adicionar tela de configurações e políticas por projeto. |
| Como validar | Criar projetos nos três modelos; clonar projeto com relacionamentos; arquivar/restaurar; testar acesso permitido e negado por papel; validar exclusão transacional. |

## 2. Gestão de Tarefas (Issues)

| Situação atual | Criação, edição e exclusão; tarefas, histórias, bugs, épicos, incidentes e solicitações; subtarefas; clonagem; mudança entre projetos; campos básicos. |
| --- | --- |
| O que falta | Tipos customizados persistentes, vínculos tipados, hierarquia configurável, campos personalizados, validações obrigatórias, anexos e histórico completo. |
| Como implementar | Modelar issue_types, issue_links, custom_fields, custom_field_values e attachments; criar serviço de numeração por projeto; adicionar validação de esquema no backend. |
| Como validar | Testar cada tipo; criar hierarquia épico→história→subtarefa; mover e clonar preservando dados permitidos; validar obrigatoriedade e anexos; conferir histórico. |

## 3. Backlog

| Situação atual | Backlog por projeto, filtros, estimativas, planejamento de sprint e drag-and-drop entre backlog e sprint. |
| --- | --- |
| O que falta | Ordenação persistente, refinamento estruturado, critérios de pronto, priorização avançada e edição em massa. |
| Como implementar | Adicionar rank fracionário por projeto; endpoint de reordenação; ações em lote; campos de refinamento e Definition of Ready. |
| Como validar | Reordenar centenas de itens sem perder posição; mover em lote; recarregar e confirmar persistência; validar filtros e concorrência. |

## 4. Scrum

| Situação atual | Sprints com nome, meta, datas, status, backlog e pontos; status pode ser planejado, ativo ou concluído; velocidade básica. |
| --- | --- |
| O que falta | Fluxos formais Start/Complete, escopo congelado, capacidade, burndown, burnup, relatório de sprint e tratamento de itens não concluídos. |
| Como implementar | Criar eventos de sprint e snapshots diários; endpoints start/complete; tabela sprint_capacity; consultas históricas para gráficos. |
| Como validar | Iniciar apenas uma sprint por projeto; concluir movendo pendências; validar gráficos contra snapshots; conferir velocidade e capacidade por pessoa. |

## 5. Kanban

| Situação atual | Board Kanban, movimentação por status e limites WIP visíveis. |
| --- | --- |
| O que falta | Colunas customizadas, bloqueio ou alerta real de WIP, swimlanes, políticas de fluxo, lead time e cycle time calculados. |
| Como implementar | Modelar workflows/status por projeto; registrar timestamps de transição; criar políticas WIP; consultas de tempo de fluxo e swimlanes configuráveis. |
| Como validar | Configurar colunas; exceder WIP e conferir regra; medir lead/cycle time em casos conhecidos; validar swimlanes e histórico de transições. |

## 6. Boards

| Situação atual | Boards básicos para projetos Scrum e Kanban, filtros por texto, responsável e prioridade. |
| --- | --- |
| O que falta | Boards independentes, privados/compartilhados, quick filters, cores, layout de cartões e swimlanes. |
| Como implementar | Criar tabelas boards, board_members, board_filters e board_layout; editor visual; política de visibilidade por equipe. |
| Como validar | Criar board privado e compartilhado; validar acesso; salvar filtros/layout; conferir cartões e swimlanes em desktop e mobile. |

## 7. Planejamento

| Situação atual | Roadmap básico por épicos e visualização de releases. |
| --- | --- |
| O que falta | Dependências, marcos, cronograma editável, forecast, caminhos críticos, planejamento entre projetos e Advanced Roadmaps. |
| Como implementar | Criar modelos milestones e dependencies; componente de timeline; algoritmo inicial de forecast baseado em capacidade e velocidade. |
| Como validar | Criar dependências válidas e ciclos inválidos; deslocar datas; validar marcos, forecast e impacto cruzado entre projetos. |

## 8. Gestão de Releases

| Situação atual | Releases demonstrativas com data, status e progresso; clonagem junto ao projeto. |
| --- | --- |
| O que falta | CRUD completo, versionamento, escopo de entrega, notas, aprovação e integração com deployments. |
| Como implementar | Criar releases, release_issues e release_notes; calcular progresso; fluxo draft→ready→released; API e tela de edição. |
| Como validar | Planejar release, associar itens, gerar notas, alterar status e conferir progresso; impedir release inconsistente. |

## 9. Relatórios

| Situação atual | KPIs gerais, visão por responsável, gráfico de velocidade básico e indicadores de fluxo demonstrativos. |
| --- | --- |
| O que falta | Burndown, burnup, sprint/epic/version reports, control chart, CFD, time tracking e workload com dados históricos reais. |
| Como implementar | Criar camada analítica com snapshots/eventos; consultas agregadas; filtros por período/projeto/equipe; exportação CSV/PDF. |
| Como validar | Comparar relatórios com conjunto de dados controlado; validar fusos e períodos; exportar; verificar desempenho com alto volume. |

## 10. Dashboards

| Situação atual | Dashboard geral e KPIs recalculados após alterações. |
| --- | --- |
| O que falta | Dashboards pessoais e compartilhados, gadgets, layout customizável, indicadores customizados e atualização em tempo real. |
| Como implementar | Modelar dashboards/widgets; editor de grade; WebSocket/SSE; catálogo de métricas e permissões de compartilhamento. |
| Como validar | Criar layouts diferentes por usuário; compartilhar; validar atualização ao vivo e autorização de cada gadget. |

## 11. Busca e Consultas

| Situação atual | Pesquisa simples e filtros salvos básicos. |
| --- | --- |
| O que falta | Pesquisa avançada, linguagem semelhante a JQL, filtros compartilhados, assinatura e indexação. |
| Como implementar | Definir gramática de consulta; parser seguro; índices PostgreSQL full-text/trigram; scheduler de assinaturas. |
| Como validar | Testar operadores, datas e combinações; rejeitar consultas inválidas/inseguras; medir desempenho e envio das assinaturas. |

## 12. Automação

| Situação atual | Cadastro inicial de regras na Central, ainda sem motor de execução. |
| --- | --- |
| O que falta | Gatilhos, condições, ações, webhooks, aprovações, escalonamentos, logs e prevenção de loops. |
| Como implementar | Criar motor orientado a eventos, fila de jobs, worker, catálogo de ações, tentativas e audit trail. |
| Como validar | Executar regras em eventos reais; testar condição falsa/verdadeira; retry; idempotência; limite de ciclos e logs. |

## 13. Workflows

| Situação atual | Estados fixos e movimentação básica. |
| --- | --- |
| O que falta | Editor visual, estados por projeto, transições, validações, pós-funções, aprovações e regras de negócio. |
| Como implementar | Modelar workflow_definitions, states e transitions; máquina de estados no backend; editor visual e publicação versionada. |
| Como validar | Publicar workflow; testar transições permitidas/negadas; validar aprovação; migrar itens entre versões sem perda. |

## 14. Colaboração

| Situação atual | Comentários, exclusão de comentários e histórico básico de atividades. |
| --- | --- |
| O que falta | Menções, watchers, compartilhamento, notificações reais, anexos, edição de comentários e preferências. |
| Como implementar | Criar mentions/watchers/notifications; serviço de e-mail/Teams; central de notificações e preferências por usuário. |
| Como validar | Mencionar usuário; acompanhar item; validar notificações e opt-out; checar autorização de anexos e compartilhamento. |

## 15. Gestão de Tempo

| Situação atual | Worklogs, horas gastas, exclusão e total básico por pessoa. |
| --- | --- |
| O que falta | Estimativa original/restante, calendários, aprovação, timesheet e relatórios de esforço. |
| Como implementar | Modelar worklogs normalizados, estimativas e períodos; tela de timesheet; aprovação opcional e exportação. |
| Como validar | Registrar/editar/aprovar horas; validar totais, períodos bloqueados, fusos, exportação e permissões. |

## 16. Gestão de Equipes

| Situação atual | Cadastro, edição e remoção de pessoas; responsáveis, líderes e papéis iniciais. |
| --- | --- |
| O que falta | Contas reais, grupos, times, perfis, convites, disponibilidade e matriz completa de permissões. |
| Como implementar | Criar users, memberships, groups, teams e role_assignments; telas administrativas e convites com expiração. |
| Como validar | Convidar/desativar usuário; testar papéis; validar reatribuição de trabalho e acesso por time/projeto. |

## 17. Segurança

| Situação atual | Proteção básica contra sobrescrita concorrente; ainda sem autenticação. |
| --- | --- |
| O que falta | Login, sessões, RBAC, permissões granulares, auditoria, logs, SSO, OAuth, SAML, proteção CSRF/rate limit e gestão de segredos. |
| Como implementar | Adotar OIDC (preferencialmente Microsoft Entra ou Google Workspace); cookies seguros; RBAC; audit_log imutável; secrets fora do código. |
| Como validar | Testes de acesso horizontal/vertical; expiração de sessão; revisão OWASP; auditoria; restore de backup e rotação de segredo. |

## 18. Gestão de Conhecimento

| Situação atual | Cadastro inicial de documentos na Central. |
| --- | --- |
| O que falta | Editor rico, versionamento, requisitos vinculados, wiki, busca, anexos e integração real com Confluence. |
| Como implementar | Criar documents, document_versions e links; editor Markdown/rich text; sync opcional via API do Confluence. |
| Como validar | Criar/editar/versionar; restaurar versão; vincular requisito; pesquisar; validar sincronização e conflitos. |

## 19. DevOps

| Situação atual | Não há integração operacional; repositório público já definido para o portfólio. |
| --- | --- |
| O que falta | GitHub/GitLab/Bitbucket, commits, PRs, branches, deployments, pipelines e CI/CD vinculados. |
| Como implementar | Conectar primeiro o GitHub; usar GitHub App/OAuth ou token de escopo mínimo; webhooks assinados; tabelas dev_links e deployments. |
| Como validar | Vincular commit/PR por chave; validar assinatura do webhook; atualizar deployment; testar falhas, retries e revogação. |

## 20. Testes

| Situação atual | Cadastro inicial de casos de teste na Central. |
| --- | --- |
| O que falta | Planos, execuções, passos estruturados, evidências, cobertura e integrações Xray/Zephyr. |
| Como implementar | Criar test_cases, test_steps, test_plans, executions e evidence; vincular issues; adaptadores opcionais para Xray/Zephyr. |
| Como validar | Executar caso aprovado/reprovado; anexar evidência; calcular cobertura; validar importação/exportação. |

## 21. Integrações

| Situação atual | Catálogo inicial configurável para GitHub, GitLab, Slack, Teams e Confluence; ainda sem troca real de dados. |
| --- | --- |
| O que falta | Conectores reais para mensageria, e-mail, workspace, CI, CRM e BI, com credenciais e sincronização. |
| Como implementar | Criar framework de conectores, cofre de segredos, health checks, logs e filas; implementar por prioridade de uso da equipe. |
| Como validar | Conectar sandbox de cada serviço; testar autenticação, envio/recebimento, retry, revogação e isolamento de segredos. |

## 22. APIs

| Situação atual | API interna para estado completo, health check e restauração. |
| --- | --- |
| O que falta | REST API versionada por recurso, autenticação, paginação, filtros, rate limit, webhooks, documentação OpenAPI e SDK. |
| Como implementar | Criar /api/v1; DTOs e validação; OpenAPI; tokens de serviço; idempotency keys; webhooks assinados. |
| Como validar | Contract tests; autenticação; paginação; limites; compatibilidade de versão; coleção Postman/OpenAPI validada. |

## 23. Marketplace

| Situação atual | Não implementado e não é prioridade inicial para ferramenta interna. |
| --- | --- |
| O que falta | Arquitetura de plugins e módulos de financeiro, riscos, Gantt, PMO, CRM, RH, BI e aprovações. |
| Como implementar | Após estabilizar a API, definir manifest de plugin, permissões e sandbox; começar com módulos internos aprovados. |
| Como validar | Instalar/desinstalar plugin sem corromper dados; validar permissões, compatibilidade e isolamento. |

## 24. Recursos Corporativos

| Situação atual | Parte do planejamento cruzado pode ser construída sobre projetos e equipes; recursos enterprise ainda ausentes. |
| --- | --- |
| O que falta | Capacity Planning, programas, portfólios, sandboxes, auditoria avançada, data residency e insights executivos. |
| Como implementar | Implementar somente após núcleo, segurança e relatórios; criar entidades program/portfolio e ambientes isolados. |
| Como validar | Validar consolidação entre projetos, capacidade, segregação de sandbox, auditoria e recuperação de dados. |

## 25. Funcionalidades de IA — última etapa

| Situação atual | Não implementado por decisão de projeto. |
| --- | --- |
| O que falta | Resumo, geração de descrição, subtarefas, automações, busca semântica, resumo de comentários e assistência de escrita. |
| Como implementar | Somente após segurança e governança: escolher provedor; política de dados; camada de redaction; prompts versionados; limites e logs. |
| Como validar | Avaliação humana com conjunto de casos; privacidade; precisão; custo; latência; prompt injection; opção de desativação. |

# 7. Sequência recomendada de entrega

| Fase | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Fase 0 — Fundação | GitHub, CI, PostgreSQL, migrations, configuração, logs, testes básicos e migração do JSON. |
| Fase 1 — Núcleo operacional | Projetos, tarefas, hierarquia, campos, backlog, Scrum, Kanban, boards, workflows e releases. |
| Fase 2 — Gestão e análise | Roadmaps, dependências, tempo, relatórios, dashboards, busca avançada e filtros. |
| Fase 3 — Pessoas e segurança | Login, usuários, grupos, times, papéis, permissões, auditoria, SSO e notificações. |
| Fase 4 — Colaboração e conhecimento | Menções, watchers, anexos, wiki, requisitos, documentação e integração Confluence. |
| Fase 5 — DevOps, testes e integrações | GitHub primeiro; depois mensageria, CI/CD, Xray/Zephyr e conectores realmente usados. |
| Fase 6 — APIs e extensibilidade | REST v1, OpenAPI, webhooks, SDK e arquitetura de plugins internos. |
| Fase 7 — Corporativo | Portfólios, programas, capacidade cruzada, sandboxes, auditoria avançada e insights. |
| Fase 8 — Inteligência Artificial | Somente após segurança, dados, permissões e governança estarem estáveis. |

# 8. Validação com a equipe

Escolher dois usuários-piloto: um administrador e um membro comum.

Criar um projeto real pequeno e executar uma sprint completa.

Registrar bugs encontrados como issues do próprio sistema.

Validar permissões e operações simultâneas em dois navegadores.

Revisar métricas e relatórios com números calculados manualmente.

Testar backup/restore antes de ampliar o uso.

Liberar cada fase somente após aceite dos usuários-piloto.

# 9. Próximas ações objetivas

☐ Conectar corretamente a pasta local ao repositório GitHub informado.

☐ Criar branch de desenvolvimento e primeiro commit organizado.

☐ Adicionar .env.example e política de segredos.

☐ Instalar/configurar PostgreSQL para desenvolvimento.

☐ Criar migrations e script de importação do JSON.

☐ Migrar projetos, tarefas, sprints, comentários, releases e worklogs.

☐ Criar autenticação e papéis para administrador, membro e leitor.

☐ Prosseguir pelos módulos na ordem das fases deste documento.

☐ Deixar IA para a última fase, conforme decisão registrada.

# 10. Conclusão

O projeto já possui uma boa base visual e operacional para portfólio. Para se tornar uma ferramenta interna confiável, o próximo marco não é adicionar mais telas isoladas: é consolidar PostgreSQL, autenticação, permissões, API modular, testes e CI. A partir dessa fundação, os 25 módulos podem ser entregues e validados gradualmente, mantendo o sistema utilizável durante toda a evolução.